# Microsoft 365를 위한 Claude 마스터 코스

2026년 생산성을 완벽하게 마스터하고 싶은 전문가를 위한 교재

Oct 1, 2026 · @modam

## 과정 소개

이 과정을 마치면 Outlook, Excel, PowerPoint, Word, Teams의 반복 업무를 Claude에게 맡기고, 하루 1~2시간을 판단과 소통에 다시 쓸 수 있습니다. 15개 레슨은 각각 30~45분 분량이며, 개념 → 프롬프트 예시 → 실습 → 점검 순서로 구성됩니다.

### 대상

- 매일 메일, 보고서, 회의, 데이터를 다루는 사무직·관리자·프리랜서

- 프로그래밍 경험이 없어도 됩니다. 레슨 6과 14에서만 간단한 자동화 도구를 다룹니다.

### 학습 목표

- 업무별로 Claude에게 맡길 일과 사람이 판단할 일을 구분한다.

- 역할·맥락·작업·형식을 갖춘 프롬프트를 작성한다.

- Claude의 결과물을 M365 앱에 옮기고 검증하는 습관을 만든다.

- 여러 앱을 잇는 나만의 워크플로우 3개를 완성한다.

### 준비물

- Microsoft 365 계정 (개인 또는 회사)

- Claude 계정 (claude.ai 웹·데스크톱 앱). 회사 계정이라면 IT 관리자가 Microsoft 365 커넥터, Excel·PowerPoint 추가 기능 사용을 허용했는지 확인하세요.

- 실습용 샘플 파일: 메일 스레드 1개, 판매 데이터 Excel 1개, 10쪽 이상 Word 보고서 1개

### 연동 방식 3가지

| 방식 | 어떻게 쓰나 | 적합한 업무 |
| --- | --- | --- |
| 복사·붙여넣기 / 파일 업로드 | 내용을 Claude 대화창에 넣고 결과를 다시 붙여넣기 | 모든 레슨, 가장 단순함 |
| Microsoft 365 커넥터 | Claude가 Outlook·OneDrive·SharePoint·Teams 내용을 검색·참조 | 메일 요약, 문서 찾기, 회의 준비 |
| Office 추가 기능 (Excel·PowerPoint 등) | 앱 안의 Claude 패널에서 직접 작업 | 수식, 데이터 분석, 슬라이드 제작 |

제공 기능과 이름은 요금제와 조직 설정에 따라 다를 수 있습니다. 화면이 교재와 다르면 레슨의 프롬프트를 복사·붙여넣기 방식으로 그대로 쓰면 됩니다.

### 모든 레슨에 쓰는 프롬프트 공식

역할 + 맥락 + 작업 + 형식 + 제약

너는 [역할]이다. [상황·대상·목적]. [해야 할 일]을 해줘. 결과는 [형식]으로. [길이·톤·금지사항].

### 교재 활용법

- 각 레슨의 실습은 반드시 본인 업무 자료로 한 번 더 해보세요.

- 잘 작동한 프롬프트는 부록의 치트시트에 추가해 나만의 라이브러리를 만드세요.

- Claude의 결과는 초안입니다. 숫자, 이름, 날짜, 법적 문구는 항상 직접 확인하세요.

## 레슨 1 – Outlook 이메일 응답 및 관리 자동화

핵심: 메일은 ‘읽기→분류→답장’ 3단계로 처리하고, Claude에게는 요약·초안을, 사람은 최종 판단과 발송을 맡깁니다.

### 학습 목표

- 긴 메일 스레드를 30초 안에 요약하고 내가 할 일을 뽑는다.

- 상황별(수락·거절·독촉·사과) 답장을 내 말투로 작성한다.

- 받은편지함 분류 규칙을 설계한다.

### 핵심 활용법

1) 스레드 요약

아래 메일 스레드를 요약해줘. (1) 결론 한 줄 (2) 합의된 사항 (3) 미해결 쟁점 (4) 내가 해야 할 일과 기한. 표로 정리해줘.

2) 답장 초안

너는 B2B 영업 담당자다. 고객이 납기를 2주 당겨달라고 요청했다. 1주만 가능하다고 정중하게 답해줘. 대안 2개 제시, 5문장 이내, 존댓말.

3) 내 말투 학습시키기

내가 보낸 메일 3통을 붙여넣을게. 문체의 특징을 5가지로 정리하고, 앞으로 답장을 쓸 때 이 특징을 따라줘.

결과로 나온 ‘문체 가이드’를 Claude 프로젝트의 지침에 저장해 두면 매번 설명할 필요가 없습니다.

4) 받은편지함 정리

오늘 받은 메일 제목과 보낸 사람 목록이야. 긴급/오늘 처리/이번 주/참고용으로 분류하고, Outlook 규칙으로 만들 수 있는 조건을 제안해줘.

Microsoft 365 커넥터가 연결돼 있다면 “지난주 김 팀장님에게서 온 메일 중 답장 안 한 것을 찾아줘”처럼 붙여넣기 없이 질문할 수 있습니다.

### 실습

- ☐ 가장 긴 메일 스레드 1개를 요약 프롬프트로 정리하기

- ☐ 내 메일 3통으로 문체 가이드 만들기

- ☐ 자주 쓰는 답장 유형 5개를 빠른 파트(Quick Parts) 템플릿으로 저장하기

### 주의

- 고객 개인정보·계약 금액이 담긴 메일은 회사 정책이 허용하는 경우에만 넣으세요.

- 발송은 항상 사람이 합니다. 수신자, 날짜, 숫자를 마지막에 한 번 더 확인하세요.

## 레슨 2 – 복잡한 Excel 수식 생성 및 즉각적인 데이터 분석

핵심: 수식을 외울 필요 없이 ‘무엇을 구하고 싶은지’와 ‘데이터가 어디 있는지’만 정확히 설명하면 됩니다.

### 학습 목표

- 열 이름과 범위를 포함한 수식 요청 프롬프트를 쓴다.

- 남이 만든 복잡한 수식을 해석하고 오류를 고친다.

- 데이터 한 장에서 5분 안에 핵심 인사이트 3개를 도출한다.

### 수식 요청 프롬프트

A열은 주문일, B열은 지역, C열은 담당자, D열은 매출액이야(2~5000행). ‘서울’ 지역의 2026년 3분기 매출 합계를 구하는 수식을 만들어줘. 수식과 함께 각 부분을 한 줄씩 설명해줘.

예시 결과:

=SUMIFS(D2:D5000, B2:B5000, "서울", A2:A5000, ">="&DATE(2026,7,1), A2:A5000, "<="&DATE(2026,9,30))

### 자주 쓰는 요청 유형

| 하고 싶은 일 | 대표 함수 | 프롬프트 팁 |
| --- | --- | --- |
| 다른 표에서 값 찾기 | XLOOKUP | 두 표의 공통 열과 가져올 열을 명시 |
| 조건별 합계·개수 | SUMIFS, COUNTIFS | 조건을 모두 나열 |
| 목록 필터·정렬 | FILTER, SORT, UNIQUE | 결과가 펼쳐질 위치를 알려주기 |
| 텍스트 분리·결합 | TEXTSPLIT, TEXTJOIN | 입력 예시 2~3개를 함께 제시 |
| 긴 수식 정리 | LET, LAMBDA | “읽기 쉽게 다시 써줘” |
| 오류 처리 | IFERROR | 오류 메시지(#N/A 등)를 그대로 붙여넣기 |

### 수식 해석·디버깅

이 수식이 무엇을 하는지 단계별로 설명하고, #N/A가 나오는 이유를 찾아줘: [수식 붙여넣기]

### 즉각적인 데이터 분석

Excel용 Claude 추가 기능을 쓰면 통합문서를 연 채로 질문할 수 있고, 아니라면 CSV나 xlsx 파일을 업로드하면 됩니다.

이 판매 데이터에서 (1) 매출 상위 5개 제품 (2) 전분기 대비 가장 많이 떨어진 지역 (3) 이상치로 보이는 거래를 찾아줘. 각 항목에 근거가 된 수치를 적어줘.

### 실습

- ☐ 현재 쓰는 파일의 가장 긴 수식을 해석시키고 LET으로 다시 쓰기

- ☐ VLOOKUP 수식 1개를 XLOOKUP으로 바꾸기

- ☐ 판매 데이터에서 인사이트 3개를 뽑고 원본에서 직접 검산하기

### 주의

- 생성된 수식은 작은 샘플(10행)에서 손으로 계산한 값과 비교한 뒤 전체에 적용하세요.

- 회사 Excel 버전에서 지원하지 않는 함수가 나오면 “Excel 2016에서 되는 수식으로”처럼 버전을 알려주세요.

## 레슨 3 – 단 하나의 프롬프트로 역동적인 PowerPoint 프레젠테이션 제작

핵심: 좋은 덱은 디자인보다 스토리라인에서 나옵니다. 한 번의 프롬프트에 청중·목적·분량·스토리를 모두 담으세요.

### 학습 목표

- 슬라이드별 헤드라인이 메시지가 되는 스토리라인을 만든다.

- 한 프롬프트로 10장 내외의 초안 덱을 완성한다.

- 발표자 노트와 예상 질문까지 준비한다.

### 원샷 프롬프트 템플릿

너는 전략 컨설턴트다. 임원진 대상 15분 발표용으로 ‘2027년 고객지원 AI 도입 제안’ 덱을 만들어줘.

- 목적: 예산 3억 원 승인

- 분량: 10장 (표지, 요약, 문제, 해결책, 효과, 일정, 예산, 리스크, 요청사항, 부록)

- 각 슬라이드: 주장을 담은 헤드라인 1줄 + 근거 3개 + 권장 시각자료(차트/다이어그램 종류)

- 발표자 노트: 슬라이드당 60초 분량

- 첨부한 데이터의 수치만 사용하고, 없는 수치는 [확인 필요]로 표시

### 작업 방식 고르기

| 방식 | 결과물 | 언제 |
| --- | --- | --- |
| PowerPoint용 Claude 추가 기능 | 회사 템플릿을 유지한 채 슬라이드 생성·수정 | 브랜드 규정이 있는 회사 덱 |
| claude.ai에서 .pptx 파일 생성 | 다운로드해 바로 여는 파일 | 빠른 초안, 개인 발표 |
| 스토리라인만 받기 | 텍스트 개요 | 디자인을 직접 할 때, PowerPoint 디자이너와 함께 |

### 다듬기 프롬프트

- “5번 슬라이드는 글이 너무 많아. 핵심 숫자 하나를 크게 보여주는 구성으로 바꿔줘.”

- “재무팀장 입장에서 나올 날카로운 질문 5개와 답변을 만들어줘.”

- “같은 내용을 5장짜리 요약본으로 줄여줘.”

### 실습

- ☐ 다음 달 보고 주제로 원샷 프롬프트 덱 만들기

- ☐ 헤드라인만 이어 읽었을 때 이야기가 되는지 점검하기

- ☐ 예상 질문 5개로 리허설하기

### 주의

- Claude가 넣은 수치·통계는 출처를 반드시 확인하세요.

- 저작권이 있는 이미지·로고는 회사가 보유한 자산만 사용하세요.

## 레슨 4 – Word의 긴 문서와 보고서를 효율적으로 요약

핵심: 요약은 ‘누가 읽고 무엇을 결정하는가’에 따라 달라져야 합니다. 같은 100쪽 보고서도 임원용과 실무자용 요약은 다릅니다.

### 학습 목표

- 독자와 목적에 맞는 요약 수준을 고른다.

- 요약에 쪽수·절 번호 근거를 붙여 검증 가능하게 만든다.

- 두 버전 문서의 변경 사항을 비교한다.

### 요약 수준 3단계

| 수준 | 분량 | 독자 | 프롬프트 핵심 문구 |
| --- | --- | --- | --- |
| 한 줄 요약 | 1문장 | 바쁜 의사결정자 | “결론을 한 문장으로” |
| 임원 요약 | 반 쪽 | 임원·관리자 | “결론, 근거 3개, 필요한 결정” |
| 실무 요약 | 1~2쪽 | 실행 담당자 | “장별 요약 + 할 일 목록 + 기한” |

### 핵심 프롬프트

근거가 있는 요약

첨부한 보고서를 임원용으로 반 쪽 이내로 요약해줘. 각 주장 뒤에 (p.12)처럼 출처 쪽수를 붙여줘. 보고서에 없는 내용은 추가하지 마.

질문하며 읽기

이 계약서에서 우리 회사에 불리한 조항 상위 5개를 찾고, 각 조항의 위치와 이유를 알려줘.

버전 비교

v1과 v2 문서를 비교해서 의미가 바뀐 변경만 표로 정리해줘(위치 / 이전 / 이후 / 영향). 맞춤법 수정은 제외.

### 팁

- 100쪽이 넘는 문서는 목차를 먼저 요약하게 하고, 중요한 장만 깊게 묻으세요.

- Word의 변경 내용 추적 기능을 켜고 Claude의 수정안을 반영하면 무엇이 바뀜는지 동료가 확인하기 쉽습니다.

### 실습

- ☐ 최근 보고서 1개를 3단계 수준으로 각각 요약하기

- ☐ 출처 쪽수 3곳을 원문에서 직접 확인하기

- ☐ 두 버전 문서 비교표 만들기

### 주의

- 요약은 원문을 대체하지 않습니다. 법률·재무 판단은 해당 조항 원문을 다시 읽으세요.

## 레슨 5 – Teams 회의 일정 및 회의록 간소화

핵심: 회의의 가치는 회의 전 안건과 회의 후 실행 항목에서 결정됩니다. Claude는 이 양쪽 끝을 맡기기에 가장 좋습니다.

### 학습 목표

- 목적·시간 배분이 있는 안건을 5분 안에 만든다.

- Teams 녹음 전사(트랜스크립트)로 회의록과 실행 항목을 만든다.

- 후속 메일과 Planner 작업까지 한 번에 준비한다.

### 회의 전: 안건 만들기

다음 주 화요일 45분 회의 안건을 만들어줘. 목적: 신제품 출시일 확정. 참석자: 제품·마케팅·영업 팀장. 안건별 시간, 담당자, 회의 전 읽을 자료를 표로. 끝에 ‘이 회의에서 결정해야 할 것’을 붙여줘.

일정 조율은 Outlook의 일정 도우미(Scheduling Assistant)로 빈 시간을 찾고, 초대 본문에 Claude가 만든 안건을 붙여넣으세요.

### 회의 후: 회의록 만들기

Teams에서 녹음·전사를 켜면 회의 후 트랜스크립트를 .docx나 .vtt로 내려받을 수 있습니다.

아래는 회의 트랜스크립트야. 다음 형식으로 회의록을 써줘.

- 결정 사항 (누가 결정했는지 포함)

- 실행 항목: 담당자 / 내용 / 기한 표

- 미해결 논점과 다음 회의 안건 발언에 없는 내용은 추측하지 말고, 기한이 없으면 [미정]으로 표시해줘.

### 후속 조치 한 번에

위 회의록을 바탕으로 (1) 참석자에게 보낼 요약 메일 (2) 불참자용 3줄 요약 (3) Planner에 넣을 작업 목록을 만들어줘.

### 실습

- ☐ 이번 주 회의 1건의 안건을 Claude로 만들어 초대에 붙이기

- ☐ 트랜스크립트로 회의록·후속 메일 만들기

- ☐ 실행 항목을 Planner에 등록하기

### 주의

- 녹음 전에는 반드시 참석자에게 알리고 동의를 받으세요.

- 전사는 이름·전문 용어를 틀릴 수 있습니다. 담당자와 기한은 발송 전에 확인하세요.

## 레슨 6 – M365 앱 전반에 걸친 스마트 워크플로우 및 자동화 구축

핵심: 레슨 1~5의 개별 기술을 ‘입력 → Claude 처리 → 출력 → 사람 확인’ 흐름으로 묶으면 반복 업무 전체가 하나의 워크플로우가 됩니다.

### 학습 목표

- 내 업무 중 주 1회 이상 반복되는 흐름을 찾는다.

- 여러 앱을 거치는 워크플로우를 단계별로 설계한다.

- Claude 프로젝트와 Power Automate로 반복 입력을 줄인다.

### 워크플로우 예시 A – 주간 보고

- Excel: 주간 실적 파일을 Claude에 올려 전주 대비 변화 분석

- Word: 분석 결과로 1쪽 주간 보고서 초안 작성

- PowerPoint: 임원 보고용 3장 요약 덱 생성

- Outlook: 보고서를 첨부한 발송 메일 초안

- 사람: 수치 검산 후 발송

### 워크플로우 예시 B – 고객 미팅 준비

- Outlook·SharePoint (M365 커넥터): 해당 고객과의 최근 메일·제안서 검색

- Claude: 관계 요약, 미해결 이슈, 예상 질문 정리

- Teams: 회의 초대에 안건 첨부

- 회의 후: 레슨 5의 회의록 프롬프트로 후속 조치

### 도구별 역할

| 도구 | 맡는 일 | 예 |
| --- | --- | --- |
| Claude 프로젝트 | 반복되는 지침·참고자료 저장 | ‘주간 보고’ 프로젝트에 보고서 양식·문체 가이드 저장 |
| Microsoft 365 커넥터 | 파일·메일·채팅 찾기 | “지난 분기 예산 파일 찾아서 요약해줘” |
| Power Automate | 정해진 시점에 파일 이동·알림 | 매주 금요일 실적 파일을 폴더에 모으고 알림 |
| 사람 | 검증·승인·발송 | 수치 확인, 최종 발송 |

### 내 워크플로우 설계 프롬프트

나는 [직무]이고, 매주 [업무]를 한다. 현재 절차는 [단계 나열]이고 약 [N]시간 걸린다. Microsoft 365와 Claude로 자동화할 수 있는 단계와 사람이 해야 할 단계를 나눠 새 절차를 제안해줘. 단계별 예상 절감 시간도 적어줘.

### 실습

- ☐ 반복 업무 3개를 골라 설계 프롬프트 실행하기

- ☐ 그중 하나로 Claude 프로젝트 만들기(지침 + 양식 파일)

- ☐ 2주 동안 실제로 쓰고 절감 시간 기록하기

## 레슨 7 – 데이터 트렌드 분석 및 시각화 자동 생성

핵심: 차트는 답할 질문을 먼저 정하고 고릅니다. Claude에게 ‘차트 만들어줘’ 대신 ‘이 차트가 보여줄 메시지’를 알려주세요.

### 학습 목표

- 시계열 데이터에서 추세·계절성·이상치를 찾는다.

- 메시지에 맞는 차트 종류를 고른다.

- Excel 차트와 인터랙티브 대시보드를 자동으로 만든다.

### 메시지별 차트 선택

| 보여주려는 것 | 차트 | 피해야 할 것 |
| --- | --- | --- |
| 시간에 따른 변화 | 꺾은선형 | 항목이 많은 3D 차트 |
| 항목 간 비교 | 가로 막대 (큰 값 순 정렬) | 정렬 없는 막대 |
| 전체 대비 구성 | 누적 막대 또는 항목 3개 이하의 원형 | 조각 7개 이상의 원형 |
| 시작값에서 끝값까지의 요인 | 폭포(Waterfall) | 변화량을 따로 표시한 표 |
| 두 변수의 관계 | 분산형 | 이중 축 꺾은선 |

### 트렌드 분석 프롬프트

첨부한 24개월 월별 매출 데이터를 분석해줘. (1) 전체 추세 (2) 계절 패턴 (3) 평균에서 크게 벗어난 달과 가능한 원인. 각 발견을 한 문장 + 근거 수치로. 그리고 임원 보고에 쓸 차트 1개를 추천해줘.

### 시각화 만들기

- Excel 안에서: Excel용 Claude에게 “이 표로 월별 추세 꺾은선 차트를 새 시트에 만들고, 최고·최저 달에 레이블을 달아줘”라고 요청합니다.

- 공유용 대시보드: claude.ai에서 “이 데이터로 필터가 있는 대시보드를 아티팩트로 만들어줘”라고 하면 링크로 공유할 수 있는 페이지가 만들어집니다.

- 발표용: 완성된 차트를 PowerPoint에 붙이고 레슨 3의 헤드라인 원칙을 적용합니다.

### 실습

- ☐ 본인 데이터로 트렌드 분석 프롬프트 실행하기

- ☐ 추천받은 차트를 Excel에서 만들고 헤드라인을 주장형 문장으로 바꾸기

### 주의

- ‘가능한 원인’은 가설입니다. 현업 담당자와 확인한 뒤 보고하세요.

- 축을 0에서 시작하지 않는 막대 차트는 차이를 과장합니다.

## 레슨 8 – 행정 업무 및 문서 정리 자동화

핵심: 행정 업무는 ‘규칙을 정하는 일’과 ‘규칙을 적용하는 일’로 나뉩니다. Claude와 함께 규칙을 한 번 정하면 적용은 반복할 수 있습니다.

### 학습 목표

- OneDrive·SharePoint 폴더 구조와 파일 이름 규칙을 설계한다.

- 영수증·신청서 같은 비정형 문서에서 데이터를 추출해 표로 만든다.

- 반복 행정 문서(품의서·공문·안내문)를 빠르게 작성한다.

### 파일 정리 규칙 만들기

우리 팀 공유 폴더의 파일 목록이야. (1) 연도/프로젝트/문서 종류 기준의 폴더 구조 (2) ‘YYYYMMDD_프로젝트_문서종류_v버전’ 형식의 새 파일 이름 (3) 중복으로 보이는 파일 목록을 제안해줘.

파일 목록은 파일 탐색기에서 파일을 모두 선택한 뒤 Shift+우클릭 → ‘경로로 복사’로 쉽게 얻을 수 있습니다.

### 비정형 문서에서 데이터 추출

첨부한 영수증 이미지 12장에서 날짜, 가맹점, 금액, 부가세, 경비 항목을 뽑아 표로 만들어줘. 읽기 어려운 값은 [확인 필요]로 표시해줘. Excel에 붙여넣을 수 있게 탭 구분으로.

### 반복 행정 문서

| 문서 | 필요한 입력 | 프롬프트 예 |
| --- | --- | --- |
| 품의서 | 목적, 금액, 근거 | “노트북 5대 구매 품의서를 우리 양식에 맞춰 써줘” |
| 사내 공지 | 변경 사항, 시행일 | “재택근무 규정 변경 공지를 5줄 이내로” |
| 출장 보고서 | 일정, 만난 사람, 메모 | “메모를 출장 보고서 양식으로 정리해줘” |
| 업무 매뉴얼 | 현재 절차 설명 | “신입 사원이 따라 할 수 있는 단계별 설명서로” |

### 실습

- ☐ 팀 폴더 하나의 정리 규칙을 만들고 팀에 공유하기

- ☐ 이번 달 영수증으로 경비 표 만들기

- ☐ 자주 쓰는 행정 문서 1개를 Claude 프로젝트 양식으로 등록하기

### 주의

- 주민번호·계좌번호가 보이는 문서는 가린 뒤 올리세요.

- 파일 이동·삭제는 목록을 검토한 뒤 직접 실행하세요.

## 레슨 9 – 목 분 만에 전문적인 템플릿 및 계약서 생성

핵심: 템플릿은 ‘바뀌는 부분’과 ‘고정된 부분’을 나누는 일입니다. 계약서는 Claude가 초안을 만들고, 법무 담당자가 최종 검토합니다.

### 학습 목표

- 변수 자리표시자({{고객명}} 등)가 있는 Word 템플릿을 만든다.

- 표준 계약서 초안과 조항 체크리스트를 작성한다.

- 상대방 계약서의 위험 조항을 선별한다.

### 템플릿 만들기

우리 회사가 고객에게 보내는 견적서 3개를 붙여넣을게. 공통 구조를 찾아 하나의 템플릿으로 만들어줘. 바뀌는 부분은 {{고객명}}, {{품목}}, {{금액}}처럼 표시하고, 마지막에 변수 목록을 표로 정리해줘.

완성한 템플릿은 Word에서 .dotx로 저장하거나, 고객 목록이 Excel에 있다면 Word의 편지 병합으로 한 번에 여러 건을 만들 수 있습니다.

### 계약서 초안

프리랜서 디자이너와 맺는 용역 계약서 초안을 대한민국 법 기준으로 작성해줘. 포함: 업무 범위, 납품물과 일정, 대금과 지급 조건, 저작권 귀속, 비밀유지, 계약 해지, 분쟁 해결. 각 조항 옆에 협상 시 확인할 점을 주석으로 달아줘.

### 상대방 계약서 검토 체크리스트

- ☐ 손해배상 한도가 있는가, 한쪽에만 적용되는가

- ☐ 자동 갱신 조항과 해지 통보 기간

- ☐ 지식재산권의 귀속

- ☐ 대금 지급 기한과 지연 이자

- ☐ 관할 법원과 준거법

이 계약서를 위 체크리스트로 검토해줘. 항목별로 해당 조항 번호, 위험도(높음/중간/낮음), 수정 제안 문구를 표로.

### 실습

- ☐ 자주 보내는 문서 1종을 템플릿으로 만들고 편지 병합으로 3건 생성하기

- ☐ 기존 계약서 1건을 체크리스트로 검토하기

### 주의

- Claude는 법률 자문을 대신하지 않습니다. 서명 전 계약서는 반드시 법무 검토를 받으세요.

- 법령 조문 번호나 판례는 직접 확인하기 전에는 인용하지 마세요.

## 레슨 10 – 모든 시나리오를 위한 고객 지원 활용

핵심: 좋은 고객 응대는 공감 → 해결책 → 다음 단계 순서를 따릅니다. Claude에게 이 구조와 회사 정책을 함께 주면 어떤 상황에도 일관된 답변을 만듭니다.

### 학습 목표

- 문의 유형별 답변 템플릿과 FAQ를 만든다.

- 화가 난 고객에게 보낼 답변의 어조를 조절한다.

- 문의 내역을 분석해 반복 문제를 찾는다.

### 시나리오별 프롬프트

| 시나리오 | 핵심 요청 | 제약 |
| --- | --- | --- |
| 단순 문의 | “FAQ에 근거해 답변해줘” | FAQ에 없으면 “확인 후 안내”로 |
| 불만·항의 | “감정 인정 → 사실 설명 → 보상안” | 변명하지 않기, 내부 사정 노출 금지 |
| 환불·거절 | “정책을 근거로 정중하게 거절 + 대안” | 정책 문구 인용 |
| 기술 장애 | “현재 상황, 예상 복구 시각, 임시 방법” | 확정되지 않은 시각은 약속하지 않기 |
| 해외 고객 | “영어로, 비즈니스 어조로” | 레슨 12 참고 |

### 불만 고객 답변 예시 프롬프트

너는 10년 경력의 고객지원 팀장이다. 아래 고객은 배송이 5일 지연되어 화가 나 있다. 우리 정책상 3일 이상 지연 시 배송비 환불과 10% 쿠폰을 줄 수 있다. 사과, 원인 설명, 보상, 재발 방지를 담아 150자 내외로 답해줘.

### 문의 내역 분석

지난 달 고객 문의 200건(Excel)을 분석해줘. 유형별 건수, 증가한 유형, 제품 개선으로 줄일 수 있는 문의 상위 3개를 제안해줘.

분석 결과로 FAQ를 갱신하고, 답변 템플릿은 Outlook 빠른 파트나 Teams 채널 탭에 저장해 팀이 함께 쓰게 하세요.

### 실습

- ☐ 최근 답하기 어려웠던 문의 1건에 답변 3가지 버전 만들기

- ☐ 문의 내역으로 FAQ 10개 만들기

### 주의

- 고객 이름·연락처·주문번호는 가리고 분석하세요.

- 보상·환불 약속은 정책 범위 안에서만, 사람이 최종 결정합니다.

## 레슨 11 – AI 기반 인사이트로 프로젝트 관련 업무 활용

핵심: 프로젝트 관리에서 Claude는 계획 초안을 만들고, 흔어진 진행 정보를 모아 위험 신호를 먼저 알려주는 역할을 합니다.

### 학습 목표

- 목표에서 작업 분해 구조(WBS)와 일정을 만든다.

- 리스크 등록부와 대응안을 작성한다.

- 주간 진행 보고를 자동으로 정리한다.

### 계획 세우기

12주 안에 사내 인트라넷을 SharePoint로 이전하는 프로젝트야. 팀원은 PM 1, 개발 2, 디자인 1명. WBS를 단계/작업/담당 역할/예상 기간(일)/선행 작업 표로 만들고, 주요 마일스톤 4개를 제안해줘.

결과 표는 Excel에 붙여넣어 간트 차트를 만들거나, Planner·Microsoft Project에 작업으로 옮기세요.

### 리스크 등록부

위 프로젝트의 리스크 8개를 찾아줘. 각 리스크의 발생 가능성(1~5), 영향도(1~5), 조기 경고 신호, 대응안, 담당 역할을 표로. 점수(가능성×영향도) 높은 순으로 정렬해줘.

### 주간 진행 인사이트

이번 주 Planner 작업 내보내기와 팀 채널 대화 요약이야. (1) 계획 대비 진척률 (2) 지연 작업과 원인 (3) 다음 주 위험 신호 (4) 의사결정이 필요한 사항을 신호등(녹색/노란색/빨간색) 형식으로 정리해줘.

### 프로젝트 단계별 활용

| 단계 | Claude 활용 | M365 도구 |
| --- | --- | --- |
| 착수 | 프로젝트 헌장, 이해관계자 분석 | Word, Teams |
| 계획 | WBS, 일정, 리스크 등록부 | Excel, Planner |
| 실행 | 회의록, 주간 보고 | Teams, Outlook |
| 종료 | 회고 요약, 교훈 정리 | Word, SharePoint |

### 실습

- ☐ 진행 중인 프로젝트 하나로 리스크 등록부 만들기

- ☐ 이번 주 진행 보고를 신호등 형식으로 만들기

### 주의

- 예상 기간은 추정치입니다. 팀원에게 확인받은 뒤 일정을 확정하세요.

## 레슨 12 – 문서 번역 및 전 세계적인 원활한 커뮤니케이션

핵심: 직역이 아니라 ‘현지화’를 요청하세요. 독자, 목적, 어조, 용어집을 함께 주면 번역 품질이 크게 올라갑니다.

### 학습 목표

- 문서의 서식을 유지하며 번역한다.

- 회사 용어집을 만들어 번역 일관성을 지킨다.

- 문화권별 비즈니스 에티켓을 반영해 메일을 쓴다.

### 번역 프롬프트

아래 한국어 제품 소개서를 미국 B2B 구매 담당자용 영어로 현지화해줘. 자연스럽고 간결한 비즈니스 어조, 제목·표 구조 유지, 용어집을 따를 것. 번역이 애매했던 부분은 끝에 목록으로 알려줘.

### 용어집 예시

| 한국어 | English | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 품의서 | Purchase request | ‘approval document’ 사용 금지 |
| 담당자 | Point of contact | 영업 문서 기준 |
| 납기 | Delivery date | 계약서에서는 ‘due date’ |
| 우리 제품명 | (번역하지 않음) | 고유명사 유지 |

용어집을 Claude 프로젝트에 올려 두면 매번 붙여넣지 않아도 됩니다.

### 문화별 커뮤니케이션

일본 거래처에 가격 인상을 알리는 메일을 써야 해. 일본 비즈니스 관례에 맞게 한국어 초안과 일본어본을 함께 주고, 한국식 표현과 다르게 처리한 부분을 설명해줘.

### M365와 함께 쓰기

- Word: Claude 번역본을 원본 복사본에 붙여넣으면 서식을 유지하기 쉽습니다.

- Outlook: 해외 메일을 받으면 “번역 + 요약 + 답장 초안(상대 언어)”을 한 번에 요청하세요.

- Teams: 다국어 회의 트랜스크립트를 한국어 회의록으로 정리합니다(레슨 5).

### 실습

- ☐ 회사 핵심 용어 20개로 용어집 만들기

- ☐ 한국어 문서 1개를 영어로 현지화하고, 다시 한국어로 역번역해 의미 차이 확인하기

### 주의

- 계약서·법률 문서·의료 문서의 번역은 전문 번역가의 검토를 받으세요.

## 레슨 13 – 예측 및 비즈니스 인텔리전스

핵심: 예측은 하나의 숫자가 아니라 범위와 가정입니다. Claude에게 모델과 가정을 투명하게 보여달라고 요청하고, 계산은 Excel에서 검증하세요.

### 학습 목표

- Excel 예측 기능(예측 시트, FORECAST.ETS)으로 기본 예측을 만든다.

- 낙관·기본·비관 시나리오 분석을 수행한다.

- 경영진이 볼 KPI 대시보드를 설계한다.

### 기본 예측

2024년 1월~2026년 9월 월별 매출(A열 날짜, B열 매출)로 향후 6개월을 예측하는 FORECAST.ETS 수식과 95% 신뢰구간 수식을 만들어줘. 계절성은 12개월로.

더 간단하게는 Excel의 [데이터] → [예측 시트]를 쓰고, Claude에게 결과 해석을 맡길 수 있습니다.

### 시나리오 분석

내년 매출을 낙관/기본/비관 3개 시나리오로 만들어줘. 변수: 신규 고객 수, 객단가, 이탈률. 각 시나리오의 가정값을 표로 제시하고, Excel에서 가정을 바꾸면 결과가 바뀌도록 모델 구조를 알려줘.

### KPI 대시보드 설계

| 단계 | 질문 | 결과물 |
| --- | --- | --- |
| 1. 독자 | 누가 어떤 결정을 위해 보는가? | 독자·결정 목록 |
| 2. 지표 | 그 결정에 필요한 숫자 5~7개는? | KPI 정의서(계산식·데이터 출처) |
| 3. 목표 | 각 KPI의 목표와 경고 기준은? | 임계값 표 |
| 4. 화면 | 무엇을 위에, 무엇을 크게? | 대시보드 스케치 |
| 5. 구축 | Excel 피벗 또는 Power BI | 완성 대시보드 |

각 단계를 Claude와 대화하며 진행하고, Power BI를 쓴다면 DAX 측정값 작성도 요청할 수 있습니다.

### 실습

- ☐ 본인 데이터로 6개월 예측과 신뢰구간 만들기

- ☐ 부서 KPI 5개의 정의서 작성하기

### 주의

- 예측은 과거 패턴이 유지된다는 가정에 기대니다. 시장 변화·신제품 출시 같은 요인은 따로 반영하세요.

- 투자·재무 의사결정은 전문가 검토를 거치세요.

## 레슨 14 – 노코드(No-code)로 생산성 향상

핵심: 코드를 직접 짤 필요 없이, 만들고 싶은 것을 말로 설명하면 Claude가 설계·설정 방법·수식을 알려주고, Power Platform에서 클릭으로 완성합니다.

### 학습 목표

- Power Automate 흐름을 Claude의 안내를 받아 만든다.

- Microsoft Forms + Excel + Power Automate로 신청·승인 프로세스를 만든다.

- Claude 아티팩트로 간단한 업무용 도구를 만든다.

### 노코드 도구 고르기

| 만들고 싶은 것 | 도구 | Claude에게 요청할 것 |
| --- | --- | --- |
| 반복 작업 자동 실행 | Power Automate | 트리거·동작 단계별 설정값, 식(expression) |
| 입력 양식·설문 | Microsoft Forms | 질문 문항과 선택지 설계 |
| 간단한 업무 앱 | Power Apps | 화면 구성, Power Fx 수식 |
| 공유 데이터 목록 | Microsoft Lists | 열 구성과 보기 설정 |
| 계산기·체크리스트·대시보드 | Claude 아티팩트 | “~하는 도구를 만들어줘” |

### 예제: 휴가 신청 자동화

Microsoft Forms로 휴가 신청을 받고, 제출되면 Excel 표에 기록하고, 팀장에게 Teams 승인 요청을 보내고, 승인되면 신청자에게 메일을 보내는 Power Automate 흐름을 만들고 싶어. 초보자가 따라 할 수 있게 클릭 단위로 설명해줘.

흐름의 구성은 다음과 같습니다.

- 트리거: Forms 새 응답 제출 시

- 동작: 응답 세부 정보 가져오기

- 동작: Excel 표에 행 추가

- 동작: 승인 시작 및 대기 (Teams로 팀장에게 전송)

- 조건: 승인이면 승인 메일, 거절이면 사유 포함 메일 발송

### 오류 해결

Power Automate 흐름이 아래 오류로 실패해. 원인과 고치는 방법을 알려줘: [오류 메시지와 실패한 단계 이름 붙여넣기]

### 실습

- ☐ 휴가 신청 흐름을 따라 만들고 테스트 신청 1건 넣어보기

- ☐ 팀에서 쓸 간단한 도구(예: 회의실 예약 현황표)를 Claude 아티팩트로 만들기

### 주의

- 회사 데이터를 외부 서비스에 연결하는 흐름은 IT 보안 정책을 먼저 확인하세요.

- 자동 발송 흐름은 본인에게 먼저 보내는 테스트를 거친 뒤 켜세요.

## 레슨 15 – Microsoft 365 단축키 및 기타 활용법

핵심: Claude가 만든 결과물을 앱에 옮기고 다듬는 시간을 단축키로 줄이면 AI로 아낀 시간이 온전히 남습니다. 아래는 Windows 기준이며, Mac은 Ctrl을 Cmd로 바꾸면 대부분 동일합니다.

### 공통 단축키

| 단축키 | 기능 | 활용 장면 |
| --- | --- | --- |
| Ctrl+Shift+V (일부 앱) | 서식 없이 붙여넣기 | Claude 결과를 문서 서식에 맞춰 붙이기 |
| Win+V | 클립보드 기록 | 여러 결과를 번갈아 붙여넣기 |
| Win+Shift+S | 화면 캡처 | 오류 화면·차트를 Claude에 보여주기 |
| Alt+Q | 검색(원하는 작업 입력) | 메뉴 위치를 모를 때 |
| Ctrl+Z / Ctrl+Y | 실행 취소 / 다시 실행 | AI 수정을 되돌릴 때 |

### 앱별 필수 단축키

| 앱 | 단축키 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| Outlook | Ctrl+R / Ctrl+Shift+R | 답장 / 전체 답장 |
| Outlook | Ctrl+Shift+M | 새 메일 |
| Outlook | Ctrl+2 | 일정으로 이동 |
| Excel | Ctrl+T | 표로 변환(Claude 분석에 유리) |
| Excel | Ctrl+Shift+L | 필터 켜기/끄기 |
| Excel | F4 | 절대/상대 참조 전환 |
| Excel | Alt+F1 | 선택 범위로 차트 만들기 |
| Word | Ctrl+Shift+E | 변경 내용 추적 켜기/끄기 |
| Word | Ctrl+Alt+1~3 | 제목 1~3 스타일 |
| PowerPoint | Ctrl+M | 새 슬라이드 |
| PowerPoint | F5 / Shift+F5 | 처음부터 / 현재 슬라이드부터 발표 |
| Teams | Ctrl+Shift+M | 마이크 켜기/끄기 |
| Teams | Ctrl+E | 검색 |

단축키는 버전에 따라 다를 수 있습니다. 각 앱에서 Ctrl+/ 또는 도움말 검색으로 현재 목록을 확인하세요.

### 기타 활용법

- Claude 프로젝트: 업무별 지침·양식·용어집을 프로젝트에 저장해 매번 설명하지 않기

- 프롬프트 재사용: 잘 동작한 프롬프트는 OneNote나 Word에 모아 두기(부록 치트시트)

- 결과물 형식 지정: “Excel에 붙여넣을 수 있게 탭 구분으로”, “Word 제목 스타일에 맞게”처럼 원하는 형식을 먼저 말하기

- 반복 개선: 한 번에 완벽한 답을 기대하지 말고 “더 짧게”, “표로”, “임원 어조로”처럼 이어서 요청하기

### 실습

- ☐ 자주 쓰는 앱 2개의 단축키 5개씩 일주일 동안 써보기

- ☐ 나만의 프롬프트 라이브러리에 10개 저장하기

## 부록

### A. 프롬프트 치트시트

| 상황 | 바로 쓰는 문구 |
| --- | --- |
| 요약 | “결론 한 줄 + 근거 3개 + 내가 할 일” |
| 초안 | “[독자]에게 [목적]으로, [분량] 이내, [어조]로” |
| 분석 | “발견마다 근거 수치를 붙여줘” |
| 수식 | “열 구성은 …, 구하려는 것은 …, 각 부분 설명도” |
| 검증 | “원문에 없는 내용은 [확인 필요]로 표시해줘” |
| 개선 | “더 짧게 / 표로 / 임원 어조로 / 반대 입장에서 비판해줘” |
| 역질문 | “작업 전에 필요한 정보가 있으면 먼저 질문해줘” |

### B. 보안·개인정보 주의사항

- 회사 계정에서는 IT 부서가 승인한 Claude 요금제와 연동 방식만 사용합니다.

- 주민번호·계좌번호·비밀번호·건강정보는 넣지 않거나 가린 뒤 넣습니다.

- 고객 데이터는 회사의 데이터 처리 정책을 따릅니다.

- 외부로 나가는 문서·메일은 발송 전 반드시 사람이 검토합니다.

- 법률·재무·의료 판단은 해당 전문가의 확인을 받습니다.

### C. 수료 과제

본인 업무에서 반복되는 흐름 하나를 골라, 적어도 3개 앱을 거치는 Claude 워크플로우를 완성하고 발표합니다.

- ☐ 현재 절차와 소요 시간 기록

- ☐ 새 워크플로우 설계(레슨 6 프롬프트 활용)

- ☐ 사용한 프롬프트와 Claude 프로젝트 지침 제출

- ☐ 2주 운영 후 절감 시간과 문제점 정리

- ☐ 팀원에게 5분 발표(레슨 3의 원샷 프롬프트로 덱 제작)